附件1

全省2021年重点民生实事项目完成进度表

（截至2021年7月）

| 序号 | 市 州 | 计划完成数 | 累计开工数 | 开工率 | 计划投资额（万元） | 累计完成投资额（万元） | 计划投资完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长沙市 | 150 | 128 | 85.33% | 86157.3 | 32769.6 | 38.03% |
| 2 | 株洲市 | 71 | 39 | 54.93% | 13533.4 | 3503.0 | 25.88% |
| 3 | 湘潭市 | 87 | 46 | 52.90% | 19099.9 | 5415.4 | 28.35% |
| 4 | 衡阳市 | 146 | 54 | 36.99% | 68429.8 | 24947.1 | 36.46% |
| 5 | 邵阳市 | 183 | 51 | 27.87% | 83689.8 | 7187.7 | 8.59% |
| 6 | 岳阳市 | 170 | 149 | 87.65% | 89130.9 | 31937.1 | 35.83% |
| 7 | 常德市 | 136 | 117 | 86.03% | 57054.4 | 31690.3 | 55.54% |
| 8 | 张家界市 | 48 | 48 | 100.00% | 6828.0 | 5952.0 | 87.17% |
| 9 | 益阳市 | 43 | 28 | 65.12% | 26690.0 | 12185.0 | 45.65% |
| 10 | 郴州市 | 34 | 17 | 50.00% | 38064.0 | 4603.3 | 12.09% |
| 11 | 永州市 | 148 | 68 | 45.95% | 53210.8 | 13634.9 | 25.49% |
| 12 | 怀化市 | 167 | 149 | 89.22% | 76729.0 | 25707.4 | 33.50% |
| 13 | 娄底市 | 32 | 25 | 78.13% | 53254.6 | 21030.0 | 39.49% |
| 14 | 湘西州 | 85 | 14 | 16.47% | 77402.0 | 1549.2 | 2.00% |
| 全省 |  | 1500 | 933 | 62.20% | 749273.6 | 222112.0 | 29.63% |